**宁海县住房和城乡建设局文件**

宁建发〔2022〕108号



**关于2022年第四季度建筑施工安全生产监督**

**检查情况通报**

县质安站，各建设、施工、监理单位：

本季度安全生产工作除组织日常巡查、安全评估外，主要 开展工作了建筑施工领域安全关键岗位人员到岗履职和“一带 一帽”专项整治行动、建筑施工消防安全专项整治行动、建筑 起重机械专项检查工作、监理企业专项整治工作、新冠疫情防 控专项检查等工作，消除了一大批安全隐患。现将本季度监督

检查情况通报如下：

**一、安全生产检查情况**

(一)监督检查情况。本季度，县质安站共监督检查219

个在建项目，涉及98家施工企业，41家监理单位，累计建筑面

积1905.5万m2,工程造价493.3亿元，共签发整改单456份， 其中停工整改单21份，查处安全隐患2508条。我局组织力量开 展了建筑市场行为专项检查，共抽查在建项目7个，下发整改 通知单7份，警示约谈企业8家，并对检查结果较差的5家企 业进行了通报批评；开展了疫情防控专项检查，共检查了16个

项目，查处隐患62条。

(二)建筑工地安全关键岗位人员到岗履职和“一带一帽” 专项整治情况。为贯彻落实国务院安委会安全生产“十五条硬 措施”,持续深入省、市、县“除险保安”专项行动，加强高 处坠落、物体打击等高发性事故防范，确保建筑施工安全生产 形势持续稳定，实现施工现场安全关键岗位人员100%按规定到 岗、安全履职能力明显提升，安全帽100%按规定佩戴、高坠风 险作业安全带100%按规定使用的总目标，开展专项整治。共检 查125个在建项目，签发整改通知单125份，其中停工整改通 知单11份，对65家企业进行信用扣分。对项目经理、安全员、 总监及总监代表个人信用扣分46人次；发现现场人员未佩戴安 全帽或未正确佩戴安全帽81条，已督促整改81条；查处施工 现场关键岗位人员到岗履职项目经理违规行为26起，查处安全 员违规行为42起，查处总监违规行为12起，对问题隐患突出、

拒不整改落实，以及屡改屡犯的企业和项目部集中通报曝光。

(三)建筑施工消防安全专项整治行动情况。为切实抓好 秋冬季施工消防安全防范和“十一 ”国庆节假日期间安全维稳

工作，步入秋冬季节，气候干燥，督促各责任主体单位加强用

火管理，加强易燃易爆物品存放和使用管理，在危险部位配备 充足灭火器材，做好预防火灾应急工作。 一是对我县建筑工地 危险场所消防器材配置数量及有效性进行了排查，特别加强对 建筑高度大于24米或单体体积超过3万平方米的在建工程的临 时消防给水系统设置情况以及每层的消防设施、消防水枪、水 带和软管等的配置情况进行重点检查；二是检查施工现场焊接、 切割等动火作业前对周边可燃物的清理及三级动火审批手续审 批手续等；三是检查施工现场在用危化品管理制度及储存方式 等；四是核对电工、电焊工证书、动火区消防安全预防措施及 应急处置。共检查48个在建项目，出动检查121人次，下发整 改通知书48份，其中停工整改通知书5份，排查整治消除了165

处存在的安全隐患，有效防范我县在建项目火灾风险。

(四)建筑起重机械使用及特种作业人员持证上岗专项整 治工作。为保障起重机械设备使用的安全，防范起重机械设备 安拆及使用环节安全生产事故的发生，我局会同第三方检测单 位坚持采取“四不二直”方式对我县在用的建筑起重机械进行 排查，严查使用环节、无证上岗、未检测备案就投入使用、安 装单位告知虚假等违法违规行为，共抽查95台塔吊、43台施工 电梯、10台井架，涉及38个在建工地，共签发整改通知书38

份，发现安全隐患109处，共停用设备11台。

(五)监理企业专项整治工作情况。为进一步加强我县建 设工程监理的监管履职，压实工程监理企业监理责任、规范监

理企业的市场行为和监理从业人员的履职情况、维护监理市场

秩序，促进监理行业健康发展，我局组织力量对全县在建房屋 建筑和市政工程开展建设工程监理专项检查行动。本次专项检 查共抽查了25个在建工程项目，下发安全隐患整改通知书25

份，其中停工整改通知书1份，共查出问题126条。

(六)新冠疫情防控工作专项检查情况。疫情就是命令， 防控就是责任，为做好我县建筑工地疫情防控工作，我局坚持 防疫、安全两手抓不放松，投入人力、物力做了大量防疫工作。 按照“五早”即“早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗”, 确保“五个不漏”即“排查不漏一人、隔离不漏一人、监测不 漏一人、救治不漏一人、管控不漏一人”,做到严防高风险地 区务工人员进入我县工地。本季度我局统筹安排，结合日常工 作，共检查65个项目，提出防疫工作整改意见206条，通过一 系列的举措实现了我县建筑工地防疫工作受控，防疫工作扎实

到位。

**二、** **存在问题**

(一)企业与工地项目部安全管理力量仍比较薄弱。 一是 企业安全检查、验收工作不认真、走过场，督促整改落实即执 行力严重不足。二是工地项目部专职安全员大多存在挂靠情况、 不能到岗到位，且业务不精。三是企业与工地项目部的安全法 律法规意识不强，不能严格执行《工程强制性标准》、 《危大 工程安全管理规定》,特别对超过一定规模的危大工程如深基 坑、高大支模架未组织专家论证就先行施工，在实施过程中存

在未交底、检查、验收就进行下道工序施工等违法违规行为。

(二)企业安全技术力量不足。 一是企业技术负责人对工 程基本情况不熟悉，加上安全技术知识不足，责任心不强，对 各类专项施工方案的审批不能严格把关，存在“只批不审”现 象。二是专项施工方案(包括涉及专家论证的专项方案)编制 存在乱编、抄袭现象，其方案的针对性、操作性不强，不能指

导现场施工。

(三)企业安全检查不力，整改不实。 一是多数企业负责 人与项目负责人未真实带班，其带班记录存在编造虚假记录。 二是部分企业安全检查内容简单、不全面，隐患排查力度不够

广，安全检查记录未提供影像资料，整改不实。

**三、** **处理决定**

根据本季度监督检查情况，决定对下列企业进行通报批评， 被通报的企业列为2023年第一季度安全生产监督重点监管企

业：

(一)工程名称：年产50万套铝合金休闲生产线项目(思

营)车间

施工单位：宁波甬凌建设工程有限公司

(二)工程名称：宁海县毅峰药业包装有限公司年产150

套精密汽车模具项目

施工单位：宁波市远弘生态建设有限公司

(三)工程名称：宁海安雷特五金有限公司年产50万套五

金件生产项目

施工单位：宁波捷瑞建设有限公司

(四)工程名称：宁海伟升电器有限公司年产200万套手

电筒铝制外壳建设项目2#车间

施工单位：宁波天弘建设有限公司

(五)工程名称：宁海县西店晟荣电子科技有限公司年产

6000万个手电筒开关生产线项目

施工单位：宁波宏城市政园林建设有限公司

(六)工程名称：年产300万套灯具五金配件生产线项目

(睿烨)

施工单位：浙江天北建筑工程有限公司

(七)工程名称：年产70万吨光伏高透基板材料及配套深

加工生产线项目联合车间(旗滨)

施工单位：中和华丰建设集团有限公司

监理单位：浙江大成工程项目管理有限公司

(八)工程名称：宁海县花园家私有限公司年产5万套家

具项目

施工单位：宁波佳州建设有限公司

(九)工程名称：宁海县金超文具厂-年产1000万件不锈

钢票夹项目

施工单位：宁海县金鼎装饰工程有限公司

(十)工程名称：宁海县文化中心

施工单位：宁波启鸿建设有限公司

(十一)工程名称：中央储备粮宁波直属库有限公司宁海

分公司仓储物流项目

施工单位：天津二建建筑工程有限公司

监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司

(十二)工程名称：宁波模具产业园区B-2地块

施工单位：浙江省二建建设集团有限公司

监理单位：宁波宁大工程建设监理有限公司

(十三)工程名称：宁海县华欣塑化有限公司年产380万

套电器五金配件建设项目

施工单位：宁波大云建设有限公司

**四、** **下一步工作重点**

(一)提高认识，查漏补缺。安全工作是施工企业的头等 大事，要树立安全无小事，安全就是效益的正确理念。要切实 完善安全管理上的漏洞，要对存在的安全问题举一反三，尤其 是重复发生的问题及隐患要切实加强安全检查力度，及时将安

全隐患消除在萌芽状态，坚决杜绝安全事故的发生。

(二)加强对监理企业的监督检查。严厉查处监理人员不

作为现象，将强化监理企业对监理人员的安全业务知识培训，

选择一批素质好，责任心强，安全业务能力精的监理人员配备

到项目中，发挥监理应有的作用。

(三)进一步加强起重机械设备的管理工作。对全县在用

的所有起重机械进行一次全面的“体检”,并从起重机械的基

础施工、装拆、顶升加节、日常维保及使用、检验检测等环节

全方位进行监督检查，对不满足使用条件的起重机械设备该停

用的停用，对违规的安装单位该限制承接业务的限制。 一旦发



现使用、维保单位存在弄虚作假的，直接予以通报批评处理。

(四)切实做好冬季施工安全防范工作。加强对房屋建筑 工程和市政工程施工现场的消防隐患排查力度，督促施工企业 消防安全技术措施的制订、审核和落实等环节，加强对施工现 场、办公区、生活区、堆料场、食堂等重要部位的监督检查， 落实用火、用电和易燃、可燃材料等消防管理制度和操作规程， 严格实行用火审批制度和监护制度，并及时检查落实情况，加

强日常安全检查，及时消除火灾隐患，严防火灾事故发生。

(五)加强“元旦” “春节”两节期间的安全检查。各施 工企业务必把安全生产工作放在各项工作的首要位置，防止因 赶工期而忽视对安全措施的落实，确保年底安全生产目标的实

现，积极营造安全生产人人有责的良好氛围。

各施工企业要从管理人员、安全投入、安全教育、安全检 查、安全隐患整改等方面进一步加强安全管理工作，进一步把 企业隐患排查与治理工作引向深入，做到排查与治理安全隐患

不留死角，确保安全生产隐患排查与治理工作的质量，严控安

全事故的发生。

宁海县住房和城乡建设局

2022年12月29日



宁海县住建局办公室 2022年12月29日印发